Plano Operacional Anual (POA) – 2016

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS

GERÊNCIA DE BIODIVERSIDADE E ÁREAS PROTEGIDAS

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LAGO DE PALMAS

PLANO OPERACIONAL ANUAL - POA/2016

1. INFORMAÇÕES GERAIS

### 1.1.Identificação

| Código do Programa: | 50 | Título do Programa: | Tocantins Biodiversidade e Florestas |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade Gestora: | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável |
| Unidade Executora: | Instituto Natureza do Tocantins - Naturatins |
| Unidade Responsável | Gerência de Biodiversidade e Áreas Protegidas |
| Código e Nome da Ação: | 4014 – Gestões de Áreas Protegidas |
| Produto: | Unidade de Conservação de Uso Sustentável |

### 1.2. Atuação

| Objeto: | Gestão de áreas protegidas |
| --- | --- |
| Categoria de Uso: | Uso Sustentável |
| Localização: | Município de Porto Nacional |

### 1.3.Breve Descrição do Objeto

Realizar a gestão da Unidade de Conservação – APA , visando a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais com a promoção do desenvolvimento sustentável, a recuperação dos ecossistemas degradados, o combate a desmatamentos ilegais, incêndios florestais e ocupação desordenada, assegurando a conservação dos ecossistemas e sensibilizando as comunidades inerentes a APA.

### 1.4.Período de Execução Estimado do POA

| Início: | Janeiro/2016 | Final: | Dezembro/2016 |
| --- | --- | --- | --- |

### 1.5. Recursos Estimados

| Fontes: | 240 |
| --- | --- |
| Valores: | 72.600,00 |
| TOTAL: | 72.600,00 |

2. JUSTIFICATIVA

Este POA visa a Gestão da APA, seguindo as diretrizes do SNUC e SEUC mediante a necessidade de desenvolver ações sustentáveis através dos programas, bem como sensibilizar e envolver as comunidades locais.

3. PÚBLICO ALVO

Unidade de Conservação de Uso Sustentável e Comunidades locais.

4. SUB-PRODUTOS

- Programa de Proteção e Manejo - Programa de Integração com a Comunidade - Programa de Operacionalização.

5. CRONOGRAMA GERAL POR SUB-PRODUTO

| Programa | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteção e Manejo | 240 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 8.400,00 |
| Programa de Integração com a Comunidade | 240 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3.600,00 |
| Programa de Operacionalização | 240 |  |  | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 2.200,00 | 200,00 | 5.700,00 | 200,00 | 51.500,00 | 200,00 | 200,00 | 60.600,00 |
| Total Geral | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 3.200,00 | 1.200,00 | 6.700,00 | 1.200,00 | 52.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 72.600,00 |

6. DETALHAMENTO DOS SUB-PRODUTOS

6.1. Programa de Proteção e Manejo

a) Metas Marco Referenciais

Meta Proteção:

1 - Atender 100% das denuncias ambientais ocorridas na UC até 31 de dezembro de 2016;

2 - Realizar 100% das rotas de monitoramento quinzenalmente;

3 - Monitorar os empreendimentos e atividades poluidoras ou utilizadores de recursos naturais localizados no interior da APA.

Metas Manejo:

1 - Acompanhar continuamente a análise dos processos das agendas marrom, azul e verde na UC até 31 de dezembro de 2016;

2- Identificar as áreas verdes na zona urbana para incorporação no shape da zona de Proteção ambiental ate 31 de dezembro de 2016;

3 - Mapear as áreas de maiores focos de incêndios até 31 de dezembro de 2016;

b) Informações Gerais

| Objetivos: | Proteger a biodiversidade e manejar os recursos naturais, disciplinando o processo de ocupação e assegurando a sustentabilidade, possibilitando o desenvolvimento socioeconômico no seu interior. |
| --- | --- |
| Atividades: | - Atender às denuncias ambientais ocorridas na UC; - Realizar as rotas de monitoramento; - Monitorar os empreendimentos e atividades poluidoras/ utilizadores de recursos naturais localizados no interior da APA; - Mapear as áreas de maiores focos de incêndios; - Acompanhar continuamente a análise dos processos das agendas marrom, azul e verde nas UC; - Identificar as áreas Verdes na Zona Urbana do Distrito de Luzimangues para anexar no shape da zona de Proteção Ambiental |
| Valor Total Estimado: | 8.400,00 |

c) Cronograma Físico-Financeiro

Proteção da UC.

| Elemento | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diária | 240 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.400,00 |
| Combustível | 240 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.400,00 |
| TOTAL | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 4.800,00 |

Manejo da UC.

| Elemento | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diária | 240 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1.800,00 |
| COMBUSTÁVEL | 240 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1.800,00 |
| TOTAL | - | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3.600,00 |

6.2. Integração com a Comunidade

Metas de Resultados:

1 – Realizar Quatro reuniões ordinárias do Conselho Gestor;

2 – Realizar pelo menos duas reunião com os produtores rurais quanto ao manejo do fogo ate julho de 2016;

3 – Implementar o Projeto de Educação Ambiental na UC até 31 de dezembro de 2016.

4 – Apoiar as atividades ambientais executadas pelo município de Porto Nacional na UC até 31 de dezembro de 2016.

a) Informações Gerais

| Objetivos: | Buscar a participação comunitária na gestão da Unidade, propiciando um ambiente que permita a criação de uma relação de indulgência com as comunidades locais, facilitando a parceria e a colaboração no processo de conservação da biodiversidade. |
| --- | --- |
| Atividades: | - Realizar Quatro reuniões ordinárias do Conselho Gestor; - Realizar pelo menos duas reunião com os produtores rurais quanto ao manejo do fogo; - Implementar o Projeto de Educação Ambiental na UC; - Apoiar as atividades ambientais executadas pelo município de Porto Nacional na UC. |
| Valor Total Estimado: | 3.600,00 |

b) Cronograma Físico-Financeiro

| Elemento | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diária | 240 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1.800,00 |
| Combustível | 240 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1.800,00 |
| TOTAL | - | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3.600,00 |

6.3. Operacionalização

Meta PPA:

1 - Administrar e operacionalizar a UC de Uso Sustentável: adquirir materiais/serviços/equipamentos até 31 de dezembro de 2016.

Metas de Resultados

1 - Adquirir material de expediente e material de uso e consumo até 31 de dezembro de 2016;

2 - Realizar continuamente serviços de manutenção corretivos e preventivos de veículos até 31 de dezembro de 2016;

3 - Confeccionar materiais informativos da Unidade até 15 de dezembro de 2016;

4 – Adquirir e instalar placas de sinalização, interpretação e advertência na UC ate 31 de dezembro de 2016.

5 – Adquirir um veículo utilitário  tipo pick-up  ate 31 de dezembro de 2016.

a) Informações Gerais

| Objetivos: | Efetivar a implementação e gestão dos recursos financeiros e materiais da UC. |
| --- | --- |
| Atividades: | - Adquirir material de expediente e material de uso e consumo; - Realizar continuamente serviços de manutenção corretivos e preventivos de veículos; - Confeccionar materiais informativos da Unidade; - Adquirir e instalar placas de sinalização, interpretação e advertência na UC. Adquirir veículo para a UC. |
| Valor Total Estimado: | 60.600,00 |

b) Cronograma Físico-Financeiro

| Elemento | Fonte | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combustível | 240 | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| Material de Consumo | 240 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 800,00 |
| Material Educativo | 240 | - | - | - | - | - | - | - | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - | - | 3.000,00 |
| Serviços de Terceiro PJ | 240 | - | - | - | - | - | 2.000,00 | - | 4.000,00 | - | - | - | - | 6.000,00 |
| Material Permanente |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.800,00 | - | - | 49.800,00 |
| TOTAL | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 2.200,00 | 200,00 | 5.700,00 | 200,00 | 51.500,00 | 200,00 | 200,00 | 60.600,00 |

### 7. Responsável pela Equipe de Elaboração e Implementação do POA

| Nome: | Abel Cardoso de Andrade | Fone: | (63) 3218-2660 |
| --- | --- | --- | --- |
| Função: | APA Lago de Palmas | E-mail: | apalagodepalmas@naturatins.to.gov.br |
| Data | 02 de novembro de 2015 | Assinatura: |  |

### 7.1. Responsável pela Aprovação deste POA

| Nome | Função/Setor | Telefone | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Maurício José Alexandre de Araújo | Diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas | 3218-2657 | dbap@naturatins.to.gov.br |
| Abel Cardoso de Andrade | APA Lago de Palmas | 3218-2660 | apalagodepalmas@naturatins.to.gov.br |

### 8. De acordo da Presidência

| Nome: | Ricardo de Souza Fava | Fone: | (63) 3218-2601 |
| --- | --- | --- | --- |
| Função: | Presidente do Naturatins | E-mail: | Ricardo.fava@naturatins.to.gov.br |
| Data |  | Assinatura: |  |

Palmas - TO

Novembro/2015